|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 02/05/2025 | | | | |
| Hora: 20:30 | | | | |
| Local: Google Meet (Virtual) | | | | |
| **Participantes** | | | | |
| Nome | E-mail | | Papel | |
| Caê Moreira Euphrásio | caedeminas@gmail.com | | Aluno/Desenvolvedor | |
| Diogo Amâncio da Silva | eduardo.g.sena94@gmail.com | | Aluno/Desenvolvedor | |
| Eduardo Gonçalves Sena | leocssilva@gmail.com | | Aluno/Desenvolvedor | |
| Leonardo Correia de Sá e Silva | leocssilva@gmail.com | | Aluno/Desenvolvedor | |
| Luiz Felipe Sena Costa | luiz.felipesenacosta@gmail.com | | Aluno/Desenvolvedor | |
| Pedro de Souza Silva Pereira | pe.desouza01@gmail.com | | Product Owner | |
| **Pauta** | | | | |
| * Validação e ajustes da etapa 2 * Validação de sprint 3 * Homologação do WebScrapping * Definição do plano de testes | | | | |
| **Notas e Decisões** | | | | |
| Atribuições do grupo:   -Documentação:  Eduardo: hospedou o banco de dados e a api de forma remota.  Diogo: realizou a conexão com o banco de dados da tela profile.tsx, além disso organizou o kanban.  Caê: realizou a conexão dos editais ao banco de dados, através do arquivo VestibularServices.ts, realizou os testes unitários e ficou responsável pela Ata de Reunião Etapa 03.  Luiz: realizou a configuração do EditaisContext.tsx.  Leonardo: realizou os testes por pares e alterou o arquivo EditalSection.tsx.  Caê e Eduardo: realizaram o WebScrapping em python.  Caê e Luiz: ficaram responsáveis pela tela de AdminDashboard.tsx. | | | | |
| **Pendências** | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Não há | | - | | - |
| **Registro de Presença** | | | | |
|  | | | | |