| ta de Reunião |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data: 31/05/2025 |  |  |  |  |
| Hora: 12:00 |  |  |  |  |
| Local: Google Meet (Virtual) |  |  |  |  |
| Participantes |  |  |  |  |
| Nome | E-mail |  | Papel |  |
| Caê Moreira Euphrásio | caedeminas@gmail.com |  | Aluno/Desenvolvedor |  |
| Diogo Amâncio da Silva | eduardo.g.sena94@gmail.com |  | Aluno/Desenvolvedor |  |
| Eduardo Gonçalves Sena | leocssilva@gmail.com |  | Aluno/Desenvolvedor |  |
| Leonardo Correia de Sá e Silva | leocssilva@gmail.com |  | Aluno/Desenvolvedor |  |
| Luiz Felipe Sena Costa | luiz.felipesenacosta@gmail.com |  | Aluno/Desenvolvedor |  |
| Pedro de Souza Silva Pereira | pe.desouza01@gmail.com |  | Product Owner |  |
| Pauta |  |  |  |  |
| - Validação e ajustes da etapa 3 - Validação de sprint 4 - Homologação do site |  |  |  |  |
| Notas e Decisões |  |  |  |  |
| Atribuições do grupo: -Documentação: Eduardo: realizou a correção do CRUD dos vestibulares no back-end. Diogo: organizou o kanban e corrigiu a rota da api na tela de Profile.tsx . Caê: ficou responsável por criar a funcionalidade de notificação de vestibulares e pela ata de reunião 4. Luiz: realizou a correção e configuração do EditaisContext.tsx. Leonardo: realizou os teste por pares e configurou a tabela de usuários na tela AdminDashboard.tsx. Caê e Diogo: ficaram responsáveis pela hospedagem do front-end e slide de apresentação. Caê e Luiz: ficaram responsáveis pela correção do CRUD dos vestibulares na tela de AdminDashboard.tsx e ajustes na LandingPage.tsx. |  |  |  |  |
| Pendências |  |  |  |  |
| Descrição da Pendência |  | Data para solução |  | Responsável |
| Não há |  | - |  | - |
| Registro de Presença |  |  |  |  |